INFORME DE CUMPLIMIENTO

# PAQUETE ITERRUPTIVO

Proyecto: WhatsApp Sales Automation - EcoPlaza
Fecha: Diciembre 2025
Elaborado por: ITERRUPTIVO

____________________________________________________________

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento certifica el cumplimiento total de los entregables correspondientes al Paquete ITERRUPTIVO del proyecto WhatsApp Sales Automation para EcoPlaza, segun lo establecido en la propuesta tecnica y economica acordada.

El proyecto ha sido completado satisfactoriamente, superando significativamente el alcance original comprometido.

# ALCANCE COMPROMETIDO VS. ENTREGADO

## Paquete BASICO (Incluido)

| Entregable | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Bot WhatsApp 24/7 con GPT-4o-mini | COMPLETADO | Victoria operativa 24/7 |
| Panel web para ver conversaciones | COMPLETADO | Dashboard completo con historial |
| Historial completo siempre visible | COMPLETADO | 100% conversaciones almacenadas |
| Exportacion diaria a Excel | COMPLETADO | Funcion implementada |
| Notificaciones de leads calientes | COMPLETADO | Sistema de alertas activo |
| 2 dias de capacitacion | COMPLETADO | Equipo capacitado |

## Paquete SMART (Incluido)

| Entregable | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Integracion CRM | SUPERADO | Sistema propio desarrollado |
| Dashboard basico | SUPERADO | Dashboard avanzado multi-vista |
| Follow-ups automaticos | COMPLETADO | Sistema Repulse implementado |
| 3 dias de capacitacion | COMPLETADO | +5 sesiones realizadas |

## Paquete ITERRUPTIVO (Especifico)

| Entregable | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Scoring simple | COMPLETADO | Sistema de lead scoring |
| Dashboard con Analytics | SUPERADO | Ejecutivo + Insights + Analytics |
| Analisis de Conversaciones | COMPLETADO | Historial completo |
| 5 dias de capacitacion | SUPERADO | Capacitacion continua |

# VALOR AGREGADO ENTREGADO

Adicionalmente a lo comprometido, se implementaron las siguientes funcionalidades:

| Componente Adicional | Descripcion |
| --- | --- |
| Dashboard Operativo | Vista Kanban para gestion de leads por vendedor |
| Dashboard de Insights | Metricas de rendimiento y KPIs en tiempo real |
| Dashboard Ejecutivo | Reporteria gerencial con graficos avanzados |
| Control Multi-Proyecto | Soporte para 12 proyectos simultaneos |
| Sistema de Roles (RBAC) | Admin, Jefe Ventas, Vendedor, Caseta, Finanzas, Marketing, Coordinador |
| Reporteria Avanzada | Exportacion Excel, reportes por vendedor y proyecto |
| API Documentada (Swagger) | Endpoints publicos para integraciones |
| Atribucion de Ventas IA | Cruce ventas call center vs leads Victoria |
| Extension Chrome | Sincronizacion conversaciones captura de leads |
| Aplicativo móvil | Captura de leads (tablets, celulares) |

# METRICAS DE LA PLATAFORMA EN PRODUCCION

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| Total Leads Capturados | 43,390 |
| Leads Victoria (IA) | 2,519 |
| Proyectos Activos | 12 |
| Usuarios del Sistema | 77 |
| Vendedores Activos | 61 |
| Uptime del Sistema | 99.9% |

# GARANTIAS CUMPLIDAS

| Garantia | Estado |
| --- | --- |
| Historial 100% visible siempre | CUMPLIDO |
| Uptime 99.9% garantizado | CUMPLIDO |
| Handoff perfecto a vendedores | CUMPLIDO |
| Capacitacion completa incluida | CUMPLIDO |

# EVIDENCIA DE FUNCIONAMIENTO

La plataforma se encuentra 100% operativa en produccion:

Dashboard: https://ecodashboard.iterruptivo.com/

Agente Victoria: Activo en WhatsApp Business

API Documentacion: /api/docs (Swagger UI)

# CONCLUSION

ITERRUPTIVO certifica que:

Todos los entregables del Paquete ITERRUPTIVO han sido completados segun lo acordado en la propuesta original.

Se ha entregado valor adicional significativo incluyendo sistema multi-proyecto (12 proyectos vs 1 propuesto), Dashboard Ejecutivo avanzado y API publica documentada.

La plataforma esta en produccion activa con +43,000 leads capturados y 77 usuarios operando diariamente.

El sistema ha superado las expectativas de la propuesta original, entregando una solucion empresarial completa.

____________________________________________________________

Documento generado para efectos de cierre de proyecto.

ITERRUPTIVO
Iterativamente Disruptivo
www.iterruptivo.com