1. RESUMEN EJECUTIVO

La operación actual de ventas–finanzas–contabilidad–legal funciona, pero no optimiza ni escala (la meta es crecer con ~5 proyectos/mes por 3 años) y hoy se presenta tres problemas estructurales:

- No existe una “fuente única de verdad”: cada área valida y registra por su cuenta (Excel/SharePoint/WhatsApp), generando duplicidad, errores y demoras.

- La validación bancaria y la conciliación son manuales y tardías, lo que provoca correcciones días después (duplicidad de boletas, vouchers cruzados, etc.).

- Legal se detiene por falta de documentación validada y trazable, impactando directamente en cierre y contratos.

Se propone un modelo To-Be basado en una plataforma única transaccional, con motor de reglas, integración bancaria y flujos de aprobación, que permita:

- Automatizar emisión de comprobantes y constancias

- Eliminar Excel como “sistema”

- Reducir personal operativo repetitivo

- Aumentar control, trazabilidad y velocidad contractual

2. SITUACIÓN ACTUAL AS-IS (RESUMEN OPERATIVO)

Flujo actual

- Ventas envía ficha + DNI + voucher por correo/WhatsApp a Finanzas

- Finanzas valida precio/cálculos/duplicidades y emite boleta/factura

- Validador marca ingresos validados en Excel (“movimientos diarios”)

- Finanzas emite constancia tras validación y la envía a Ventas

- Finanzas arma expediente y sube a SharePoint (contabilidad y legal)

- Contabilidad vuelve a digitar, concilia, sube a Concard, detecta errores tarde

- Legal redacta contrato manual con documentos completos

- Devoluciones se validan manualmente (Concard/prints/correos)

Volúmenes (base de diseño)

- 12 proyectos activos; crecimiento esperado: +5 proyectos/mes

- Ventas: 400/mes (≈ S/ 18MM)

- Cuotas recibidas: 200/mes

- Devoluciones: 50/mes

- Bancos: mínimo 3 por proyecto (usualmente 4)

- Pagos a cuenta “incorrecta”: ~10%

3. PROBLEMAS IDENTIFICADOS (IMPACTO Y CAUSA RAÍZ)

Problemas críticos

- Duplicidad / error en emisión de boletas y constancias

  - Causa raíz: registros manuales, validaciones tardías, ausencia de motor de control único.

- No existe “verdad oficial”

  - Causa raíz: cada área construye su propio Excel y repositorio.

- Cuellos de botella en validación bancaria

  - Causa raíz: dependencia de cortes manuales y falta de integración con bancos.

- Contratos demorados

  - Causa raíz: Legal depende de constancias y documentos que llegan incompletos o tarde.

- Costo operativo alto (demasiado personal en validación/registro)

  - Causa raíz: duplicación de funciones entre Finanzas y Contabilidad + Excel.

Errores más frecuentes (Top 3)

- Digitación errónea de datos del cliente

- Error en cálculo de saldo

- Voucher reutilizado (mismo u otro proyecto)

4. PROCESO OPTIMIZADO TO-BE (DISEÑO END-TO-END)

Objetivo To-Be

Una sola plataforma como fuente de verdad, con:

- Registro estructurado desde Ventas

- Emisión de Boletas controlada

- Validación bancaria automatizada

- Constancias automáticas por validación

- Expediente digital único para Contabilidad, Legal y Finanzas

Flujo To-Be propuesto (eventos y estados)

Etapa 1 — Registro (Ventas)

- Registro de venta por local (o múltiples locales) y de cliente(s) con %.

- Carga de voucher(s) y solicitud de pago (puede ser pago parcial/múltiple).

Etapa 2 — Validación de reglas (Sistema)

- Precio vs lista (si < lista → aprobación Gerencia digital)

- Validación de estructura de datos (DNI, locales, propietarios, etc.)

- Control inteligente de duplicidad (con excepciones).

Etapa 3 — Emisión de boleta/factura (Finanzas + Sistema)

- Se emite por lo recibido (siempre), con numeración y trazabilidad.

- Se elimina envío manual: el sistema notifica a cliente/Ventas.

Etapa 4 — Validación bancaria (Sistema + Integración)

- 3 cortes/día automatizados (inicio/medio/final).

- Matching y cola de excepciones.

Etapa 5 — Constancia de abono (Sistema)

- Solo con pago validado.

- Actualiza saldos, estado de cuenta y habilita Legal.

Etapa 6 — Contratos (Legal)

- Contrato semi-automatizado desde plantilla (variaciones <5%).

- Checklist documental y control de versiones.

Etapa 7 — Contabilidad (Control, no digitación)

- Consume datos del sistema, concilia y exporta a Concard.

- Se eliminan Excels duplicados.

Etapa 8 — Devoluciones

- Flujo con validación automática de pagos/boletas/NC y registro contable.

5. MAPEO DE PROCESOS Y SUBPROCESOS (TO-BE)

Procesos principales

- Gestión comercial y registro de venta

- Gestión de pagos (multi-local / multi-cuota / parciales)

- Facturación electrónica (boleta/factura)

- Validación bancaria y conciliación

- Constancias y estado de cuenta

- Gestión documental y expediente digital

- Legal y contratos

- Devoluciones y notas de crédito

- Reportería operativa y financiera

Actores (roles claros)

- Ventas: captura estructurada y trazable

- Finanzas: control y excepciones

- Contabilidad: conciliación y cumplimiento

- Gerencia: aprobaciones de precio

- Legal: contrato y formalización

- Sistema: reglas, cálculos, alertas y trazabilidad

6. AUTOMATIZACIONES PROPUESTAS (ALTO IMPACTO)

- Motor de reglas de precio + aprobación digital de excepciones

- Validación inteligente de duplicidad (voucher/monto/fecha/cliente datos) con excepciones permitidas

- Asignación automática de pago a:

  - varios locales

  - una o varias cuotas (de uno o varios locales)

  - parte de una cuota

- Emisión automática de boleta/factura por evento “pago registrado”

- Integración bancaria y matching automático 3 veces al día

- Constancia automática por pago validado

- Expediente digital único (eliminar SharePoint duplicado por área; conservar permisos por rol)

- Contratos semi-automatizados desde plantilla + variables

- Reportes únicos por proyecto, por banco, por cobranza y por facturación

7. LÓGICA DE CÁLCULO Y REGLAS DE NEGOCIO (AUDITABLES Y LISTAS PARA MODULO)

7.1 Regla Básica

- Monto_Boleta/Factura = Monto_Recibido (siempre)

- Una venta puede generar N comprobantes.

7.2 Modelo de pago flexible

Se introduce una entidad: Aplicación de Pago.

Pago (evento de ingreso)

- Monto total del pago, fecha, banco/cuenta real, voucher, cliente (si aplica), etc.

Aplicación de Pago (distribución del pago)
Un Pago se puede distribuir en múltiples “aplicaciones”:

- a) Local A → cuota 1

- b) Local A → cuota 2

- c) Local B → inicial

- d) Local C → parte de cuota X

Regla de consistencia

- Σ(Aplicaciones.Monto_Aplicado) = Pago.Monto_Total

Efecto

- Se actualizan saldos por local y estados de cuota en tiempo real.

7.3 Saldo por local

- Saldo_Pendiente_Local = Precio_Venta_Local − Σ(Monto_Aplicado_Validado al Local)

7.4 Cuotas irregulares

- Cronograma flexible: cada cuota tiene monto y fecha propios.

- Pagos parciales pueden dejar cuota en estado “Parcial”.

7.5 Excepciones de precio

- Si Precio_Venta < Precio_Lista → requiere aprobación digital (registro obligatorio con evidencia).

7.6 Control de depósitos a banco/cuenta incorrecta

- No se bloquea la venta/pago.

- Se registra:

  - Banco_Real / Cuenta_Real (contabilidad)

  - Banco_Proyecto_Esperado (finanzas por proyecto)

- Se dispara alerta y tarea de reclasificación/regularización.

8. CONTROL DE DUPLICIDAD CON EXCEPCIONES

Objetivo

Evitar duplicidades reales sin bloquear pagos legítimos con patrones “parecidos”.

Reglas

Bloqueo duro (no pasa)

- Voucher_ID duplicado exacto a nivel global (salvo caso de “voucher sin identificador” → regla alternativa)

- Mismo voucher + mismo monto + misma fecha + misma cuenta → duplicado seguro

Alerta (pasa, pero se investiga)

- Mismo monto + misma fecha + mismo cliente, pero:

  - aplicado a múltiples locales/cuotas, o

  - el pago es agregado (un solo pago para varias obligaciones)

- Pagos sin número de operación (casos BCP u otros): se usa combinación:

  - fecha-hora, canal, monto, descripción, cuenta, foto voucher

Manejo de excepciones

- El sistema permite registrar la “causa de excepción”:

  - Pago agregado multi-local

  - Pago agregado multi-cuota

  - Pago parcial de cuota

  - Pago realizado por tercero

- La excepción queda auditada (quién, cuándo, por qué) y requiere rol autorizado.

9. BENEFICIOS ESPERADOS (OPERATIVOS Y FINANCIEROS)

Operativos

- Eliminación de duplicidad de digitación (Finanzas/Contabilidad/Ventas)

- Reducción de tiempos por:

  - validación bancaria automatizada 3 cortes/día

  - emisión documental automática

  - expediente digital único

- Menos errores por digitación y cálculo (motor de reglas)

Control y trazabilidad

- Auditoría completa por evento: pago → boleta → validación → constancia → contrato

- Detección temprana de duplicidades y vouchers cruzados

- Reportería única (directorio recibe “un número”)

Escalabilidad 10x

- El diseño soporta crecimiento acelerado (multi-proyecto, multi-banco, alto volumen)

10. RECOMENDACIONES DE IMPLEMENTACIÓN (ENFOQUE PRÁCTICO)

Arquitectura recomendada (conceptual)

- Core transaccional: Ventas–Pagos–Aplicaciones–Estados de cuenta

- Motor de reglas: precios, aprobaciones, validaciones

- Integración bancaria: ingestión y matching

- Facturación electrónica: API + numeración + control

- DMS/Expediente: documentos y permisos por rol

- Integración contable: Concard (exportaciones/validaciones)

11. PRIORIDAD PARA AUTOMATIZAR (ROADMAP POR IMPACTO)

Ola 1 — Control y “fuente de verdad” (máximo impacto inmediato)

- Maestro único (clientes, proyectos, locales, ventas)

- Registro de pagos + Aplicación de Pago (multi-local/multi-cuota/parcial)

- Motor de validación + duplicidad con excepciones

- Emisión de boleta/factura por pago recibido

- Reportes únicos (directorio y operación)

Ola 2 — Bancos y constancias (reduce cuello de botella)

- Integración bancaria + matching 3 cortes/día

- Constancia automática por pago validado

- Alertas: banco incorrecto, pagos no match, pendientes

Ola 3 — Legal y cierre completo (acelera contratos)

- Expediente digital único y checklist

- Contratos semi-automatizados + control de versiones

- Flujo de firma / notaría / carga final

Ola 4 — Devoluciones y optimización final

- Módulo devoluciones + NC + asientos automáticos

- Tableros avanzados (mora, proyección vs cobrado)

ANEXO I

1. POOL: PROCESO ACTUAL DE VENTA – COBRANZA – CONTRATO (AS-IS)

LANES:

- Cliente

- Ventas

- Finanzas

- Validador Bancario

- Contabilidad

- Legal

- Herramientas (Excel / SharePoint / Concard)

BPMN AS-IS – Flujo principal

Cliente
🟢 Start Event
Realiza pago (voucher)

⬇️

Ventas – Manual
📄 User Task
Armar ficha en Excel (cliente, local, precio, forma de pago)

📎 User Task
Adjuntar DNI + voucher

📤 User Task
Enviar por correo / WhatsApp a Finanzas

⬇️ (handoff)

Finanzas – Manual
🔍 User Task
Revisar ficha manualmente

🧮 User Task
Calcular saldo/cuotas en Excel

🔍 User Task
Validar duplicidad de voucher (manual)

🔷 Exclusive Gateway
¿Error en ficha / cálculo?

- Sí → corregir Ficha

- No → continuar

🧾 User Task
Emitir boleta/factura

📤 User Task
Enviar boleta a Ventas

⬇️

Ventas – Manual
📤 User Task
Enviar boleta al cliente

⬇️

Validador Bancario – Manual
⏳ Intermediate Event
Esperar movimientos bancarios (hasta 1 día)

🔍 User Task
Validar ingresos manualmente

🟨 User Task
Marcar validación en Excel “Movimientos diarios”

⬇️

Finanzas – Manual
📄 User Task
Emitir constancia de abono

📤 User Task
Enviar constancia a Ventas

📁 User Task
Armar expediente y subir a SharePoint (2 repositorios)

⬇️

Contabilidad – Manual
📥 User Task
Descargar documentos de SharePoint

✍️ User Task
Re-digitar movimientos en Excel

🔍 User Task
Conciliar banco vs Excel

🧮 User Task
Ejecutar macro y subir a Concard

🔷 Exclusive Gateway
¿Duplicidad/error detectado tarde?

- Sí → notificar a Finanzas

- No → continuar

⬇️

Legal – Manual
📥 User Task
Revisar SharePoint

🔍 User Task
Detectar documentos faltantes

📝 User Task
Redactar contrato manual

✍️ User Task
Firma notarial y escaneo

🔴 End Event
Proceso cerrado (con reprocesos frecuentes)

Problemas estructurales visibles en BPMN AS-IS

- Muchos User Tasks repetidos

- Validaciones después de emitir documentos

- Múltiples handoffs innecesarios

- Excel y SharePoint como “sistema”

- Decisiones no trazables

2.BPMN TO-BE (PROCESO OPTIMIZADO)

LANES:

- Cliente

- Ventas

- Plataforma (Automatizada)

- Gerencia

- Bancos

- Legal

- Contabilidad

BPMN TO-BE – Flujo clave

Cliente
🟢 Start Event
Realiza pago(s)

⬇️

Ventas – Manual asistido
📄 User Task
Registrar venta y pago en plataforma
(definir aplicación de pago)

⬇️

Plataforma – Automatizado
⚙️ Service Task
Validar datos + duplicidad inteligente

🔷 Gateway
¿Excepción de precio?

- Sí → Gerencia

- No → continuar

🧾 Service Task
Emitir boleta/factura automática

⬇️

Bancos – Integración
🏦 Message Event
Enviar movimientos (3 cortes/día)

⬇️

Plataforma – Automatizado
⚙️ Service Task
Matching bancario

🔷 Gateway
¿Pago validado?

- Sí → emitir constancia

- No → cola de excepción

📄 Service Task
Emitir constancia + actualizar saldos

⬇️

Legal – Semi-automatizado
📝 User Task
Generar contrato desde plantilla

✍️ User Task
Firma notarial

⬇️

Contabilidad – Control
📊 Service Task
Consumir datos + exportar a Concard

🔴 End Event
Proceso cerrado, trazable y auditable

3.PRINCIPALES DIFERENCIAS AS-IS VS TO-BE (EJECUTIVO)

| Dimensión | AS-IS | TO-BE |
| --- | --- | --- |
| Fuente de Verdad | Excel / SharePoint | Plataforma única |
| Validación | Manual y tardía | Automática y preventiva |
| Duplicidad | Detectada días después | Bloqueada en origen |
| Pagos Complejos | Manejo manual | Motor de aplicaciones |
| Constancias | Manual | Automática |
| Legal | Reactivo | Proactivo |
| Contabilidad | Re-digita | Controla |
| Escalabilidad | Muy baja | 10x |

4.KPIS PROPUESTOS (POR ETAPA DEL BPMN)

KPIs Operativos

- Tiempo venta → boleta (objetivo: < 5 min)

- Tiempo pago → constancia (objetivo: mismo día)

- % reprocesos por error (objetivo: < 1%)

- Contratos emitidos sin observación (> 98%)

KPIs Financieros

- Ingresos validados vs recibidos (100%)

- Pagos con banco incorrecto (controlado, no crítico)

- Boletas anuladas / NC (< 0.5%)

KPIs de Control

- Duplicidades detectadas en origen (100%)

- Conciliación diaria cerrada (100%)

KPIs de Productividad

- Ventas por persona

- Pagos procesados por persona

- Contratos por abogado

5.ESTIMACIÓN DE REDUCCIÓN DE TIEMPOS Y PERSONAL

5.1.  Reducción de tiempos (promedio)

| Proceso | AS-IS | TO-BE | Mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| Pago → boleta | Horas | Minutos | −90% |
| Pago → constancia | 1–2 días | < 1 día | −70% |
| Venta → contrato | 5–10 días | 1–2 días | −75% |
| Conciliación | Manual diaria | Automática | −80% |

5.2.  Reducción / reasignación de personal (estimado)

Eliminación de trabajo repetitivo

| Área | AS-IS | TO-BE | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Finanzas operativas | Alta | Media | −30% |
| Validadores | 2+ | 0 | −100% |
| Contabilidad operativa | Alta | Baja | −40% |
| Legal operativo | Media | Media+ | +capacidad |

Con el proceso TO-BE, el mismo equipo puede manejar 3–4x el volumen actual sin crecer en personal operativo.